AULA-IA · SESIÓN 4

Evaluar para mejorar:
diagnóstico, retroalimentación y análisis de evidencias con IA

Protección de sesiones previas, registros, PDF y validación institucional

| 20/20 línea base S1-S3 | 9 combinaciones | 200 participantes objetivo |
| --- | --- | --- |

08 · Plan de pruebas y ficha técnica Paquete exclusivo de la Sesión 4

Red de Docentes Transdisciplinares
AULA-IA: del diálogo con IA al diseño docente con propósito
Versión de producción pedagógica · 5 de agosto de 2026

Límite honesto La compilación y pruebas locales no demuestran por sí solas la escritura en la hoja institucional ni la publicación. La hoja definitiva solo se modifica tras prueba aislada y autorización expresa.

# Línea base verificada · 5 de agosto de 2026

| Área | Resultado |
| --- | --- |
| Sesiones 1-3 | 20/20 pruebas existentes aprobaron antes de agregar S4. |
| Compilación | Aprobada en la copia protegida antes de cambios. |
| Fuente | Proyecto publicado copiado sin datos de compilación ni temporales. |
| Aislamiento | Ninguna hoja, Apps Script o registro institucional fue modificado en esta fase. |

# Matriz de pruebas de Sesión 4

| ID | Criterio |
| --- | --- |
| S4-NAV-01 | Rutas principal/preparación y regreso a S1, S2 y S3. |
| S4-TIME-01 | Preparación 60, principal 90 y 75 minutos activos. |
| S4-DIFF-01 | Las 9 combinaciones conservan 6/10/15 exactos. |
| S4-STATE-01 | Cambiar nivel/dificultad limpia campos incompatibles. |
| S4-AUTH-01 | Evidencia rechazada sin asistencia S4 principal. |
| S4-D1-01 | Preparación, asistencia y evidencia persisten sin duplicados silenciosos. |
| S4-PDF-01 | PDF solo se obtiene con correo+código de un registro guardado. |
| S4-PDF-02 | PDF no expone datos de otra persona ni usa borrador no guardado. |
| S4-SHEET-01 | Prueba aislada escribe pestañas y columnas correctas. |
| S4-REG-01 | S1-S3 mantienen build, pruebas, rutas y formularios. |
| S4-LOAD-01 | Carga sintética de 200 participantes y reenvíos controlados. |
| S4-A11Y-01 | Teclado, foco, contraste, zoom y lector de pantalla. |

# Destinos y funciones

| Destino | Función | Acredita |
| --- | --- | --- |
| NIVELACION | Registro y actividad de preparación S4. | No |
| ASISTENCIA | Asistencia oficial a S4 principal. | Condición |
| S4_EVIDENCIAS | Ciclo, revisión, retroalimentación, ajuste y código. | Sí |
| D1 | Fuente principal de registro y origen del comprobante PDF. | Soporte |
| PDF | Copia individual recuperable por correo + código. | Comprobante |

# Protocolo institucional controlado

Respaldar la hoja de prueba y verificar que no es la definitiva.

Instalar el Apps Script candidato en una implementación de prueba.

Usar correo y datos ficticios identificados como PRUEBA-S4.

Enviar preparación, asistencia y evidencia una vez.

Confirmar pestañas, encabezados, código, intento y versión.

Descargar el PDF y cotejarlo contra el registro D1 guardado.

Reenviar para comprobar actualización e idempotencia.

Ejecutar regresión S1-S3.

Eliminar exclusivamente registros ficticios autorizados.

Solicitar autorización antes de tocar la hoja definitiva.

# Criterios de aceptación

[ ] Las rutas cargan en la misma publicación y los botones regresan a sesiones previas.

[ ] Preparación no acredita y enlaza a la principal.

[ ] Evidencia principal requiere asistencia y una dificultad completa.

[ ] El guardado devuelve un código y el PDF se habilita solo después.

[ ] Correo + código recuperan solo la evidencia correspondiente.

[ ] La prueba aislada llega a pestañas correctas sin afectar datos previos.

[ ] S1-S3 permanecen operativas y sin alteración de registros.

[ ] No se declara activación institucional hasta completar la prueba real autorizada.